Grójec 23. 02. 2012.

Znak sprawy

OŚ.271.6.2012.PJ

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH

WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

P  R  Z  E  T  A  R  G     N  I  E  O  G  R  A  N  I  C  Z  O  N  Y

Przedmiot zamówienia  -  remont elewacji i kominów budynku

ul. Piłsudskiego 45 w Grójcu.

# Zamawiający

Burmistrz Gminy i Miasta w Grójcu

ul. Piłsudskiego 47

05-600 GRÓJEC

tel.  (0-48)    664 30 91

fax. (0-48)    664 21 03

I.  Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest remont  elewacji i kominów budynku  ul. Piłsudskiego 45
 w  Grójcu. Zakres robót: wymiana tynku zwykłego 300,6 m²; wymiana tynku renowacyjnego 201 m²; wymiana zagrzybionych tynków wewnętrznych 112 m²; odtworzenie gzymsów 114,4 m; malowanie elewacji farbami silikonowymi 473 m² i farbami KEIM 221,6 m²;  malowanie emulsyjne wewnątrz 112 m²; malowanie gzymsów farbą KEIM 310 m; płyta żelbetowa balkonu 0,85 m³; zbrojenie płyty i żeber 110 kg;  rozbiórka obróbek blacharskich  119 m²; wykonanie obróbek blacharskich 113 m²; montaż rur spustowych rynien blacha tytanowo-cynkowa 24 m; wymiana okna 2 m²; posadzka z terakoty 20,5 m²;  wykonanie izolacji poziomej muru grubości 56 cm - 405 otworów; malowanie tynków kominów 35,36 m²; szpachlowanie, szlifowanie i malowanie kolumn 20 m²; chodnik z kostki brukowej 30 m² oraz inne drobniejsze roboty.

- Zamawiający przewiduje zwiększenie zakresu robót w drodze zamówienia uzupełniającego,       o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6  ustawy p.z.p. jeżeli powstanie konieczność ich wykonania  w trakcie remontu budynku.

II. Wymagania stawiane wykonawcom.

- Warunkiem udziału w postępowaniu jest:

    - prowadzenie działalności gospodarczej w branży ogólnobudowlanej,

    - posiadanie doświadczenia w remontach budynków wpisanych do ewidencji zabytków,

    - ubezpieczenie firmy od odpowiedzialności cywilnej,

    - udzielenie gwarancji dobrego wykonania robót najmniej na 3 lata i izolacji muru 10 lat,

    - złożenie oświadczenia o spełnieniu wymagań zawartych w art. 22 ust. 1 i braku możliwości wykluczeniu z przetargu na  podstawie art. 24 ustawy p.z.p.

    - dokonanie  wizji lokalnej budynku i złożenie stosownego oświadczenia na załączniku nr 2 do oferty.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy: kopia rejestracji działalności gospodarczej, kopia referencji lub oświadczenia właściciela remontowanego budynku wpisanego do ewidencji zabytków, kopia ubezpieczenia firmy od odpowiedzialności cywilnej, oświadczenie o spełnieniu wymagań zawartych w art. 22 ust. 1 i braku możliwości wykluczenia z przetargu na podstawie art. 24 ustawy p.z.p. ( załącznik nr 1 do oferty ), oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej budynku ( załącznik nr 2 do oferty ),  kosztorys ofertowy.

- Wymagany termin realizacji zamówienia  od 15.03.2012 do 30.06.2012.

- Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ważną ofertę pod rygorem wykluczenia z przetargu.

- Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty.

- Termin związania ofertą upływa 10.04.2012.

- Zamawiający nie pobiera wadium i zabezpieczenia   należytego  wykonania umowy.

III.   Opis sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W zakresie warunków wskazanych w art. II ust. 1 S.I.W.Z. ocena ich spełnienia nastąpi na podstawie treści oferty, oświadczeń i kopii dokumentów  załączonych do oferty.

IV. Opis sposobu porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, przekazywania dokumentów i wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1.  Strony wymieniają wszelkie informacje na piśmie lub faksem. Dokument uważa się za złożony   w terminie, jeżeli treść dotarła na piśmie lub faksem  do  drugiej  strony przed upływem terminu.

2.   Pracownik uprawniony do kontaktów z wykonawcami  - Jacek Pietrzak  tel. 508 349 984.

3.  Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców. Odpowiedzi na pytania pisemne  udzielane będą wszystkim wykonawcom bez wskazania  nazwy  pytającego.

V.  Opis sposobu  przygotowania oferty :

- Należy wypełnić wszystkie druki przekazane przez  zamawiającego:

a. druk oferty.

b. załączniki nr 1 i 2 do oferty.

c. kosztorys ofertowy.

Dołączyć należy do oferty: kopię rejestracji działalności gospodarczej, kopię referencji lub oświadczenia właściciela remontowanego budynku wpisanego do ewidencji zabytków i kopię ubezpieczenia firmy od odpowiedzialności cywilnej.

Dokumentacja oferty musi być napisana trwale,  czytelnie i bez  poprawek, każda kartka oferty    i załączonych dokumentów musi być kolejno ponumerowana i podpisana.

Inne dokumenty  załączone do oferty nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert.

- Wszystkie dokumenty wymienione w   art. V ust.1   S. I. W. Z. należy umieścić w podanej  kolejności w zapieczętowanej kopercie  z napisem:

ZNAK  SPRAWY  OŚ.271.6.2012.PJ          .............................       dla Gminy Grójec

ILOŚĆ  KARTEK   .  .  .  .  .                                 (pieczęć Oferenta)             ul.  Piłsudskiego 47

PRZETARG –  remont ul. Piłsudskiego 45                                      05-600 GRÓJEC

N I E     O T W I E R A Ć   !

VI.   Miejsce i termin składania ofert.

### Oferty należy składać   w  pok.22  (sekretariat I piętro)  Urzędu  Gminy  i  Miasta  w   Grójcu  lub

### przesłać pocztą na adres zamawiającego do dnia 13.03.2012 r.  do godziny  11 00

VII.   Miejsce i termin otwarcia ofert.

Oferty   będą   otwarte  w  obecności  wykonawców   dnia  13.03.2012 r. o  godzinie  11 15    w siedzibie zamawiającego – sala konferencyjna Urzędu Gminy  i  Miasta w Grójcu.

VIII. Opis sposobu obliczania ceny.

Należy wypełnić ślepy kosztorys przekazany przez zamawiającego, wpisując ceny rynkowe niezbędnych materiałów oraz składniki cenotwórcze robocizny. Uzyskaną kwotę należy powiększyć o stawkę  podatku  8% VAT.

IX. Opis kryteriów oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej.

Przy wyborze  oferty  najkorzystniejszej zamawiający  będzie kierował się następującymi   kryteriami   i ich wagami – cena 100%.

W kryterium cena zostanie zastosowany wzór:

ocena punktowa robót = (cena minimalna : cena oferty badanej) x 100pkt.

X. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu  zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający wskaże na piśmie wybranemu wykonawcy termin zawarcia umowy. Brak pisemnego  powiadomienia z uzasadnieniem nieobecności wykonawcy  i jego nieobecność we wskazanym terminie, oznacza rezygnację z zawarcia umowy.

XI. Ogólne warunki  umowy.

- Obowiązywać będzie umowa, której wzór załączono do S.I.W.Z.

- Umowa będzie jedynym źródłem zobowiązań dla umawiających się stron.

XII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej  przysługujących wykonawcom.

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał on interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę  w wyniku naruszenia przez zamawiającego   przepisów ustawy.

2. Odwołanie do Prezesa Izby przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

XIII. Postanowienia końcowe.

W sporach nieuregulowanych niniejszymi warunkami przetargowymi mają zastosowanie  przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr  113 z 2010 r. poz. 759 z póź. zm.)     i przepisy  Kodeksu cywilnego.