Grójec 07. 03. 2012.

Znak sprawy

OŚ.271.7.2012.PJ

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH

WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

P  R  Z  E  T  A  R  G     N  I  E  O  G  R  A  N  I  C  Z  O  N  Y

Przedmiot zamówienia  -  termomodernizacja budynku

ul. Niepodległości 7b w Grójcu.

# Zamawiający

Burmistrz Gminy i  Miasta  Grójec

ul. Piłsudskiego 47

05-600 GRÓJEC

tel.  (0-48)    664 30 91

fax. (0-48)    664 21 03

I.  Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku ul. Niepodległości 7b  w  Grójcu.

Zakres robót: wymiana tynków 151,24 m²; docieplenie ścian elewacji styropianem grubości 13 cm - 695 m²; docieplenie cokołu styropianem  grubości 10 cm – 61,3 m²;  osadzenie podokienników z blachy tytancynk 24,15 m²; opaska betonowa grubości 7 cm – 40,8 m² oraz inne drobniejsze roboty.

Zamawiający przewiduje zwiększenie zakresu robót w drodze zamówienia uzupełniającego,       o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6  ustawy p.z.p. jeżeli powstanie konieczność ich wykonania  w trakcie termomodernizacji.

II. Wymagania stawiane wykonawcom.

- Warunkiem udziału w postępowaniu jest:

    - prowadzenie działalności gospodarczej w branży ogólnobudowlanej,

    - ubezpieczenie firmy od odpowiedzialności cywilnej,

    - udzielenie gwarancji dobrego wykonania robót najmniej na 3 lata,

    - złożenie oświadczenia o spełnieniu wymagań zawartych w art. 22 ust. 1 i braku możliwości wykluczeniu z przetargu na  podstawie art. 24 ustawy p.z.p. - załącznik nr 1 do oferty.

    - dokonanie  wizji lokalnej budynku i złożenie oświadczenia na załączniku nr 2 do oferty.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy: kopia rejestracji działalności gospodarczej, kopia ubezpieczenia firmy od odpowiedzialności cywilnej, oświadczenie o spełnieniu wymagań zawartych w art. 22 ust. 1 i braku możliwości wykluczenia z przetargu na podstawie art. 24 ustawy p.z.p, oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej budynku,  kosztorys ofertowy.

- Wymagany termin realizacji zamówienia  od 10.04.2012 do 31.05.2012.

- Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ważną ofertę pod rygorem wykluczenia z przetargu.

- Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty.

- Termin związania ofertą upływa 24.04.2012.

- Zamawiający nie pobiera wadium i zabezpieczenia   należytego  wykonania umowy.

III.   Opis sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W zakresie warunków wskazanych w art. II ust. 1 S.I.W.Z. ocena ich spełnienia nastąpi na podstawie treści oferty, oświadczeń i kopii dokumentów  załączonych do oferty.

IV. Opis sposobu porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, przekazywania dokumentów i wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1.  Strony wymieniają wszelkie informacje na piśmie lub faksem. Dokument uważa się za złożony   w terminie, jeżeli treść dotarła na piśmie lub faksem  do  drugiej  strony przed upływem terminu.

2.   Pracownik uprawniony do kontaktów z wykonawcami  - Jacek Pietrzak  tel.  508 349 984.

3.  Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców. Odpowiedzi na pytania pisemne  udzielane będą wszystkim wykonawcom bez wskazania  nazwy  pytającego.

V.  Opis sposobu  przygotowania oferty :

- Należy wypełnić wszystkie druki przekazane przez  zamawiającego:

a. druk oferty.

b. załączniki nr 1 i 2 do oferty.

c. kosztorys ofertowy.

Dołączyć należy do oferty: kopię rejestracji działalności gospodarczej i kopię ubezpieczenia firmy od odpowiedzialności cywilnej.

Dokumentacja oferty musi być napisana trwale,  czytelnie i bez  poprawek, każda kartka oferty    i załączonych dokumentów musi być kolejno ponumerowana i podpisana.

Inne dokumenty  załączone do oferty nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert.

- Wszystkie dokumenty wymienione w   art. V ust.1   S. I. W. Z. należy umieścić w podanej  kolejności w zapieczętowanej kopercie  z napisem:

ZNAK  SPRAWY  OŚ.271.7.2012.PJ        .............................          dla Gminy Grójec

ILOŚĆ  KARTEK   .  .  .  .  .                           (pieczęć Oferenta)                   ul.  Piłsudskiego 47

PRZETARG –  termomodernizacja                                                   05-600 GRÓJEC

N I E     O T W I E R A Ć   !

VI.   Miejsce i termin składania ofert.

### Oferty należy składać   w  pok. 22  (sekretariat I piętro)  Urzędu  Gminy  i  Miasta  w   Grójcu  lub przesłać pocztą na adres zamawiającego do dnia 26.03.2012 r.  do godziny  11 00

VII.   Miejsce i termin otwarcia ofert.

Oferty   będą   otwarte  w  obecności  wykonawców   dnia  26.03.2012 r. o  godzinie  11 15
 w siedzibie zamawiającego – sala konferencyjna Urzędu Gminy  i  Miasta w Grójcu.

VIII. Opis sposobu obliczania ceny.

Należy wypełnić ślepy kosztorys przekazany przez zamawiającego, wpisując ceny rynkowe niezbędnych materiałów oraz składniki cenotwórcze robocizny. Uzyskaną kwotę należy powiększyć o stawkę  podatku  8% VAT.

IX. Opis kryteriów oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej.

Przy wyborze  oferty  najkorzystniejszej zamawiający  będzie kierował się następującymi   kryteriami   i ich wagami – cena 100%.

W kryterium cena zostanie zastosowany wzór:

ocena punktowa oferty = (cena minimalna : cena oferty badanej) x 100pkt.

X. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu  zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający wskaże na piśmie wybranemu wykonawcy termin zawarcia umowy. Brak pisemnego  powiadomienia z uzasadnieniem nieobecności wykonawcy  i jego nieobecność we wskazanym terminie, oznacza rezygnację z zawarcia umowy.

XI. Ogólne warunki  umowy.

- Obowiązywać będzie umowa, której wzór załączono do S.I.W.Z.

- Umowa będzie jedynym źródłem zobowiązań dla umawiających się stron.

XII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej  przysługujących wykonawcom.

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał on interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę  w wyniku naruszenia przez zamawiającego   przepisów ustawy.

2. Odwołanie do Prezesa Izby przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

XIII. Postanowienia końcowe.

W sporach nieuregulowanych niniejszymi warunkami przetargowymi mają zastosowanie  przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr  113 z 2010 r. poz. 759 z póź. zm.)     i przepisy  Kodeksu cywilnego.

.............................................                                                                                                                              ........................................

( pieczęć firmy )                     			               			                               ( data )

Znak sprawy OŚ.271.7.2012.PJ

O F E R T A

dla Gminy  Grójec

przetarg nieograniczony na  termomodernizację budynku

ul. Niepodległości 7b  w Grójcu

###### Zadanie   termomodernizacyjne   wykonam   w    całości   za   kwotę   netto   .    .    .    .

###### .    .    .    .    .    .    .     zł    +  .    .    % VAT =  brutto    .     .     .     .     .     .     .     .     zł.

(słownie:   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  zł brutto)

###### Stawki do kosztorysowania: 1 r-g  =  .   .   zł;  Ko =  .   .   %; Z =  .   .  %;  Kz =  .   .   %

Podwykonawcy wykonają następujące zadania .     .     .     .    .     .     .     .     .     .     .     .     .     .

.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .

Okres gwarancji dobrego wykonania robót   .    .    .    .    .  lat/lata.

Forma płatności  - przelew na konto .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .

Termin płatności - 30 dni od daty otrzymania faktury przez zamawiającego.

.....................................................

( pieczątka i podpis  wykonawcy)

UWAGA: płatnicy podatku VAT wpisują  8% VAT

.............................................                                                                    .............................

(pieczęć firmy)                                                                                                                                              ( data )

Nr sprawy  OŚ.271.7.2012.PJ  			               ZAŁĄCZNIK NR 1  do oferty

O Ś W I A D C Z E N I E

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam ,że firma, którą reprezentuję:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

- posiada wiedzą i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania   zamówienia.

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy  Prawo zamówień publicznych, który mówi, że „z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy.

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym wyrokiem postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,     z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału          w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku   z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu  lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów                       o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

- wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 pkt 1-4”.

.................................................

(pieczątka i podpis wykonawcy)

.............................................                                                                    .............................

(pieczęć firmy)                                                                                                                                             ( data )

Nr sprawy  OŚ.271.7.2012.PJ			   ZAŁĄCZNIK NR 2  do oferty

O Ś W I A D C Z E N I E

  - Oświadczam, że dokonałam/em wizji lokalnej w terenie wskazanego przedmiotu zamówienia, zapoznałam/em się z zakresem robót,  wszystkie wymagania zamawiającego są dla mnie zrozumiałe i nie wnoszę do nich zastrzeżeń .

  - Oświadczam, że dane zawarte w mojej ofercie  można/ nie można* udostępniać osobom trzecim od nr kartki … do nr … *, przy czym w każdym z przypadków: cena,  nazwa         i adres mojej firmy są  jawne.

* - niepotrzebne skreślić

.................................................

( pieczątka i podpis wykonawcy)