Znak sprawy: WI.271.14.2017.GM-2

zmiana  specyfikacji  istotnych  warunków zamówienia

POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE

PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO

Przedmiot zamówienia:

„Remont wieży ratuszowej oraz elewacji budynku ratusza z przyległą kamienicą i oficyną przy Placu Wolności 2 w Grójcu.”

Zgodnie z art.38 pkt. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Gmina Grójec przedstawia zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą realizacji zadania jw.

1. Zmienia się termin wykonania zamówienia, o którym mowa jest: na stronie 1 SIWZ;

w pkt IV Termin wykonania zamówienia; w formularzu oferty - załącznik nr1 pkt 3;

we wzorze umowy- załącznik nr 8 § 2.

Termin wykonania zamówienia przyjmuje nowe brzmienie:

Data rozpoczęcia: po 01.06.2018r, w uzgodnieniu z zamawiającym

Data zakończenia: 31.08./2018r

Grójec, dn. 22.02.2018 R		Zatwierdził: ……………………

podpis Burmistrza